**游客服务系统**

项目开发计划

Version: 1.0

项 目 承 担 小 组：第四组

撰 写 人（签名）：冉富银

完 成 日 期：2023-11-12

本文档 使 用部 门：第四组

评审负责人（签名）：杨辉

评 审 日 期：2023-11-12

评 审 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目**  **名 称** | 虚拟仿真实训教学管理及资源共享云平台 | **项 目 编 号** | | HD20231101SR005 | | | | | |
| **项 目 组长** | 翁荣坡 | **评审计划日期** | | 2023-11-12 | | | | | |
| **评 审 组织者** | 杨辉 | **评审实际日期** | | 2023-11-12 | | | | | |
| **评 审 时 间** | | **开始** | | **13:00** | **结束** | **15:00** | |
| **被评审 工件** | 分析与设计的所有工件。 | | | | | | | | |
| **评 审 意 见 和 解 决 措 施** | 评审意见：  数据库设计说明书不够完善。  解决措施：  完善数据库设计说明书。 | | | | | | | | |
| **评 审 结 论** | ■ A：本阶段工作达到本阶段按计划完成，可以进入下一阶段。  □ B：本阶段（）没有按计划完成，但不影响后续工作，可以进入下一阶段。  □ C：本阶段工作没有达到要求，不能进入下一阶段。 | | | | | | | | |
| **修改完成日期** | 2023-11-12 | | **评审结论**  **下次评审日期** | | 基本合格，不必再次评审。 | | | | |
| **评审人签 名** | 翁荣坡、陶睿、惠泽石、冉富银、黄施琴 | | | | | | | | |
| **评审意见执行情况** | 已按评审意见进行了正确的修改。  审核人：杨辉　2023年11月12日 | | | | | | | | |
| 时间：11月12日下午13:00开始  参与人员：翁荣坡、陶睿、惠泽石、冉富银、黄施琴  会议记录如下：  1.本阶段内所有的项目问题已经关闭。  2.本阶段内所有的同行评审问题已经关闭。  3. 该项目按计划完成，实际规模小于计划规模相符，偏差值属于可控范围之内（没有超过阈值）。本阶段任务包完成情况为100%，本阶段期间出现的问题都已关闭。工期和规模的偏差都没有超出项目开发计划中定义的控制阈值。  4.设计阶段完成了系统架构设计和数据模型（CDM,PDM和数据库设计说明书），在经过评审后完善了这2个文档。在编制分析模型和设计模型时，将其分解成游客投诉管理、酒店查询管理、酒店营销管理、旅游景区管理、旅游路线管理、平台人员管理6个分模块，并按照计划在11月12日对其进行了评审。下一阶段继续按照计划进行工作。没有改变项目结项的日期。  **总结：此里程碑没有超出项目开发计划中定义的控制阈值** | | | | | | | | |

记录员：冉富银 第 1 页 共 1 页

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 翁荣坡 | 项目经理 | 第四组 | 王强 | 无 |
| 2 | 惠泽石 | 系统分析员、系统工程师 | 第四组 | 胡娇阳 | 无 |
| 3 | 冉富银 | 系统分析员、系统工程师 | 第四组 | 赖世文 | 无 |
| 4 | 黄施琴 | 系统工程师 | 第四组 | 肖洪亮 | 无 |
| 5 | 陶睿 | PPQA工程师 | 第四组 | 肖晶 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |