|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   游客服务系统 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  HD-PMC-305  四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要  项 目 承 担 部 门： IT研发部  撰 写 人（签名）： 翁荣坡  完 成 日 期： 2024-1-10  本文档 使 用部门： □主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）： 杨辉  会 议 日 期： 2024-1-10 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2024年1月10日 | **时间**  **Time** | 17:00 | **地点**  **ADD.** | B401 |
| **主题： 精化阶段完善、开启构建化阶段** | | | | | |
| **主持人：杨辉**  **出席者：翁荣坡、惠泽石** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| 1. 基于需求分析结果，进行系统架构设计和数据库设计。 2. 开发关键模块和功能，如游客注册、预订管理、入园统计等。 3. 进行系统集成和测试，确保各个模块的协调运行和功能的正确性。 4. 设计直观、易用且符合品牌形象的用户界面。 5. 优化用户体验，包括简化操作流程、提供实时反馈和指导等。 | | 1. 黄施琴、陶睿负责前端代码编写。精化阶段文档整理。   完成度：80%   1. 惠泽石、冉富银负责后端代码编写。产品化阶段：90% 2. 翁荣坡负责测试及发布。 | | 问题1：多平台和设备兼容性  问题1解决方案：   1. 采用响应式设计或移动优先策略，以确保系统在不同设备和屏幕尺寸上有良好的显示效果。 2. 使用跨平台开发框架或技术，如React Native、Flutter等，以减少针对不同平台的开发工作量。 3. 进行广泛的测试和兼容性验证，确保系统在各种环境下都能正常运行。 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 翁荣坡 | 项目经理 | IT研发部 |  |  |
| 2 | 惠泽石 | 编码人员 | IT研发部 |  |  |
| 3 | 黄施琴 | 测试工程师 | IT研发部 |  |  |
| 4 | 冉富银 | 数据库管理员 | IT研发部 |  |  |
| 5 | 陶睿 | 编码人员 | IT研发部 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |